Retrospektive Sprint 2

GUT

- auf Ideen und Umsetzungsversuche einig gewesen

- gegenseitige Hilfe bei Datenbankerstellung und Wpf xaml Design

- Es war direkt klar, wer welche Aufgaben erledigen möchte und Austausch lief gut

SCHLECHT

- beide im Sprint zu häufig erkrankt, Produktivität wurde gebremst

- Kommunikation wurde durch das Fehlen aufgrund Krankheit erschwert oder gar nicht durchgeführt, Daily Stand-Ups gab es nur selten

- wenige Tasks wurden durch gearbeitet